# คู่มือการรวม IMAX_MAIN เข้า Origin Repo

เอกสารนี้ทำให้คนที่ไม่เข้าใจโค้ดเข้าใจภาพรวม และคนที่รู้โค้ดเข้าใจแผนรวมระบบเดียวกัน

# 1. เรากำลังรวมอะไร

เรามีระบบเดิมจาก GitHub ชื่อ Origin และระบบ IMAX_MAIN ที่มี Petty Cash รวมแล้ว เป้าหมายคือค่อย ๆ ย้ายส่วนที่จำเป็นจาก IMAX_MAIN เข้า Origin โดยไม่ทำให้ระบบเดิมพัง

| ชุดระบบ | ความหมาย | ใช้ทำอะไร |
| --- | --- | --- |
| Origin Repo | ระบบเดิมจาก GitHub Nxnt-PN/IMAX_TEST-merge- | เป็นฐานหลักที่ต้องรักษาให้ใช้งานเหมือนเดิม |
| IMAX_MAIN | ระบบที่รวม Petty Cash แล้ว | เป็นแหล่งโค้ดที่จะค่อย ๆ ย้ายเข้า Origin |

# 2. ทำไมต้องแบ่ง PR ย่อย

ลดความเสี่ยงจากการรวมทั้งหมดครั้งเดียว

รู้ได้ชัดว่าปัญหาเกิดจาก PR ไหน

ทดสอบและ rollback ได้ง่าย

review diff ได้แบบคนไม่เหนื่อย

ป้องกันระบบเดิม เช่น Leave, User, Role, Workflow และ Settings

# 3. กติกาหลักของการรวม

| กติกา | คำอธิบายแบบคนทั่วไป | ความหมายเชิงเทคนิค |
| --- | --- | --- |
| ไม่ทับทั้งโปรเจค | ไม่เอาโค้ดใหม่วางทับโค้ดเดิมทั้งก้อน | merge เฉพาะไฟล์หรือเฉพาะส่วนที่จำเป็น |
| ไม่เปลี่ยนพฤติกรรมเดิม | ระบบเดิมต้องใช้ได้เหมือนเดิม | คง route, API contract, permission name, workflow และ schema |
| มีเอกสารทุกครั้ง | ทุก commit ต้องอธิบายว่าเปลี่ยนอะไร | update docs/merge-change-log.md ก่อน commit |
| ทดสอบก่อน commit | ไม่ commit งานที่ยัง build/test ไม่ผ่าน | run go test หรือ npm build ตามชนิดงาน |

# 4. ลำดับ PR ที่จะรวม

| PR | ชื่อ | คนทั่วไปควรเข้าใจว่า | คน technical ควรรู้ว่า |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Setup Safety | เตรียมพื้นที่ทำงานให้ปลอดภัย | เพิ่ม .gitignore และ change log ไม่มี logic change |
| 1 | Backend Foundation | เพิ่มข้อมูลพื้นฐาน เช่น Location | เพิ่ม location backend และ user location support |
| 2 | Backend Schema + Seed | เพิ่มฐานข้อมูลและข้อมูลตั้งต้น | เพิ่ม migrations, permissions, roles, workflow, systems, seed |
| 3 | Backend Core API | เปิด API หลักของ Petty Cash | เพิ่ม internal/pettycash routes/list/detail/create/update/upload/pdf |
| 4 | Backend Workflow | เปิดอนุมัติ Petty Cash | submit/approve/reject/cancel/resend/history + badge |
| 5 | Frontend Foundation | เตรียมเมนู สิทธิ์ ภาษา settings | merge route/sidebar/permission/i18n/settings/location |
| 6 | Frontend Core | เพิ่มหน้าจอ Petty Cash หลัก | เพิ่ม src/modules/pettycash และ routes |
| 7 | Frontend Polish | ทำ workflow/report ให้ครบ | my tasks, export, upload, pdf, i18n, mobile regression |

# 5. วิธีอ่าน Change Log

ในแต่ละ PR ให้ดู Summary, Files Changed, Behavior Impact, Tests Run และ Rollback Note เพื่อรู้ว่าของเดิมเป็นอะไร ของใหม่เป็นอะไร และถ้าต้องถอยงานต้องทำอย่างไร

| คอลัมน์ | ความหมาย |
| --- | --- |
| File/Area | ไฟล์หรือพื้นที่ที่เปลี่ยน |
| Type | เพิ่มใหม่ แก้ไข หรือลบ |
| Before | ก่อนเปลี่ยน ระบบเป็นอย่างไร |
| After | หลังเปลี่ยน ระบบเป็นอย่างไร |
| Purpose | เปลี่ยนไปเพื่อทำหน้าที่อะไร |

# 6. จุดที่ต้องระวังมาก

| จุดเสี่ยง | เหตุผล | วิธีลดความเสี่ยง |
| --- | --- | --- |
| Database migration | แก้ผิดอาจกระทบข้อมูลจริง | ใช้ Atlas lint/dry-run และไม่แก้ migration ที่ apply แล้ว |
| Permission | ชื่อ permission ผิดอาจทำให้ปุ่มหรือ API ใช้ไม่ได้ | คง permission name จาก IMAX_MAIN |
| Workflow | Leave เดิมและ Petty Cash มี logic อนุมัติ | ทดสอบ leave regression ทุกครั้งที่แตะ shared workflow |
| Sidebar/Menu badge | เป็นจุดรวม task count | ตรวจ menu-status และ websocket |
| Frontend i18n | ภาษาไทย/อังกฤษต้องเปลี่ยนทันที | ตรวจ TH/EN หลัง PR frontend |

# 7. Definition of Done

มี code change เฉพาะ scope ของ PR

มี section ใน docs/merge-change-log.md

ไม่มี .env/cache/build/runtime files ใน diff

test/build ผ่าน

มี rollback note

ระบบเดิมที่เกี่ยวข้องยังทำงานเหมือนเดิม

# 8. สรุปสั้นที่สุด

เราจะรวม Petty Cash เข้า Origin แบบค่อย ๆ ต่อทีละชั้น ทุกชั้นต้องมีเอกสารก่อน commit และต้องทดสอบก่อนขยับไปชั้นถัดไป